EXECUTIVE SUMMARY

Proposal Optimasi Biaya RDS Huawei Cloud

Downgrade Instance Spec: 32 vCPU / 64 GB  →  16 vCPU / 64 GB

April 2026  |  Confidential  |  Infrastructure & Engineering

# 1. Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan analisis data monitoring selama 30 hari terakhir, instance RDS Huawei Cloud saat ini berjalan pada kapasitas yang jauh di bawah spesifikasi yang disediakan. CPU peak hanya mencapai 36% dan memory idle sebesar 81%, mengindikasikan instance yang over-provisioned secara signifikan. Kondisi ini menciptakan peluang penghematan biaya yang substansial tanpa risiko penurunan performa layanan.

Rekomendasi: Lakukan downgrade instance dari 32 vCPU / 64 GB menjadi 16 vCPU / 64 GB dengan estimasi penghematan biaya hingga ~USD 16.560 per tahun per instance, tanpa perubahan pada kapasitas penyimpanan maupun performa query existing.

# 2. Data Monitoring & Temuan Utama

Berikut ringkasan kondisi aktual instance RDS berdasarkan data monitoring 30 hari terakhir:

| Metrik | Nilai | Keterangan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU Peak | 36.2% | Batas aman: 70% | AMAN |
| Memory Idle | 81.4% | Hanya 19% terpakai | OVER-PROVISIONED |
| Slow Query | >8 detik | UPDATE query | PERLU PERBAIKAN |
| Koneksi aktif | ~260 | 63–67 per DB × 4 DB | AMAN |

Catatan: Terdapat satu slow query UPDATE yang berjalan lebih dari 8 detik. Query ini akan dioptimasi terlebih dahulu sebelum eksekusi downgrade dilakukan, sebagai bagian dari Fase 1 pada roadmap implementasi.

# 3. Analisis Kelayakan Downgrade

## 3.1  CPU — Ruang Downgrade Sangat Besar

Dengan CPU peak 36% dari 32 vCPU, instance hanya memanfaatkan sekitar 11–12 vCPU secara efektif. Setelah downgrade ke 16 vCPU, proyeksi peak naik ke ~54% — masih berada di bawah ambang aman 70% dengan headroom 16% untuk mengakomodasi lonjakan traffic.

## 3.2  Memory — Dipertahankan untuk Stabilitas Query

Meskipun memory idle mencapai 81%, kapasitas RAM tidak diturunkan pada tahap pertama ini. Hal ini disebabkan innodb_buffer_pool_size saat ini sebesar 47 GB (74% dari RAM). Mempertahankan RAM di 64 GB memastikan buffer pool tetap optimal, sehingga tidak terjadi peningkatan disk I/O yang dapat memengaruhi latensi query.

## 3.3  Koneksi Database — Aman

Total koneksi aktif ~260 (63–67 per database × 4 database) masih jauh di bawah max_connections = 450 yang akan dikonfigurasi pada instance target. Buffer koneksi tersisa ~190, lebih dari cukup untuk mengakomodasi pertumbuhan.

# 4. Estimasi Penghematan Biaya

Perbandingan tiga skenario spec berdasarkan struktur harga Huawei Cloud RDS region AP:

| Komponen | Saat Ini | Opsi A (16c/32G) | Opsi B (16c/64G) | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vCPU | 32 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| RAM | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
| Estimasi hemat/bulan | — | ~52% | ~31% | ~31% |
| Estimasi hemat/tahun | — | ~USD 27.600 | ~USD 16.560 | ~USD 16.560 |
| Risiko performa | — | Sedang* | Rendah | Rendah |

* Opsi A (32 GB RAM) memiliki risiko sedang karena innodb_buffer_pool_size harus dipotong dari 47 GB ke ~22 GB, berpotensi meningkatkan disk I/O. Direkomendasikan hanya setelah 2 bulan monitoring Opsi B berjalan stabil.

Catatan penting: Angka penghematan di atas adalah estimasi berdasarkan harga referensi publik Huawei Cloud region AP. Harga aktual dapat diperoleh dari Huawei Cloud Console → Modify Instance Class → lihat selisih tagihan yang ditampilkan.

# 5. Analisis Risiko & Mitigasi

Seluruh risiko yang teridentifikasi berada pada level rendah hingga dapat diterima, dengan mitigasi yang telah dipersiapkan:

| Risiko | Level | Konteks | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Performa turun setelah downgrade | Rendah | CPU headroom 54% pasca downgrade; buffer pool tetap ~45 GB | Rollback ke spec semula dalam <15 menit |
| Slow query memperburuk CPU | Sedang | Ada UPDATE >8 detik yang belum diperbaiki | Perbaiki query sebelum eksekusi downgrade |
| Koneksi aktif melebihi limit | Rendah | ~260 aktif vs max_connections 450 | Monitor alert; pastikan connection pooling aktif |
| Downtime saat perubahan spec | Dapat diterima | 5–15 menit reboot; dijadwalkan malam hari | Informasikan ke pengguna; siapkan maintenance page |

# 6. Roadmap Implementasi

Implementasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan keamanan layanan:

| Fase | Aktivitas | Detail | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Optimasi Query | Perbaiki slow UPDATE query >8 detik sebelum downgrade; tambahkan index yang diperlukan | 1–2 minggu |
| Fase 2 | Eksekusi Downgrade | Downgrade ke 16 vCPU / 64 GB (Opsi B); dilakukan di luar jam sibuk dengan backup penuh | 1 hari |
| Fase 3 | Monitoring | Pantau CPU, Memory, IOPS, dan slow query selama 30 hari pertama | 30 hari |
| Fase 4 | Evaluasi Lanjutan | Evaluasi apakah RAM dapat diturunkan ke 32 GB berdasarkan data aktual | Bulan ke-2 |

# 7. Kesimpulan & Rekomendasi

Data monitoring secara konsisten menunjukkan bahwa instance RDS saat ini over-provisioned 2x lipat pada sisi CPU. Downgrade spec adalah keputusan yang didukung penuh oleh data, bukan sekadar asumsi.

- CPU peak hanya 36% — downgrade ke 16 vCPU memberi proyeksi peak 54%, masih aman dengan headroom 16%

- Memory dipertahankan di 64 GB untuk memastikan buffer pool stabil dan tidak ada degradasi query

- Penghematan estimasi USD 16.560/tahun dengan risiko rendah dan payback period kurang dari 1 bulan

- Downtime hanya 5–15 menit, dijadwalkan di luar jam operasional

- Rollback dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 15 menit jika diperlukan

Tindakan yang Diminta dari C-Level Persetujuan untuk melanjutkan downgrade instance RDS dari 32 vCPU / 64 GB menjadi 16 vCPU / 64 GB, dengan implementasi yang akan dijadwalkan pada maintenance window terdekat setelah optimasi query Fase 1 selesai. Estimasi penghematan tahunan: USD 16.560 per instance ¦ Risiko: Rendah ¦ Rollback: < 15 menit

Dokumen ini disiapkan oleh Tim Infrastructure & Engineering  |  April 2026  |  Confidential